Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania

„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

| Data wpływu wniosku o dofinansowanie projektu |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy |  |

I. Informacje o projekcie

| 1. Tytuł projektu |
| --- |
| Przystosowanie remizy OSP na Świetlicę Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie |
| 2. Rodzaj projektu |
| Inwestycyjny | X |
| 3. Typ projektu |
| Niedochodowy | X |
| 4. Identyfikacja interwencji |
| 4.1. Program Operacyjny | Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” |
| 4.2. Priorytet | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich |
| 4.3. Działanie | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego |
| 4.4. Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych | 1306 |
| 5. Wpływ projektu na środowisko |
| 5.1. Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska |  |
| 5.2. Projekt, którego dodatkowym rezultatem będzie pozytywny wpływ na środowisko |  |
| 5.3. Projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko |  |
| 6. Zgodność projektu z polityką równych szans |
| Projekt neutralny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn | X |

II. Identyfikacja ubiegającego się o dofinansowanie projektu

| 7. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu |
| --- |
| 7.1. Gmina |  |
| 7.2. Instytucja kultury |  |
| 8. Dane ubiegającego się o dofinansowanie projektu |
| 8.1. Nazwa | Gmina Kramsk |
| 8.2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) | 6652733513 |
| 8.3. Numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) | 311019177 |
| 8.4. Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju (w przypadku gdy ubiegającym się o dofinansowanie projektu jest gmina) | 3010052 |
| 8.5. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) | wielkopolskie, koniński, Kramsk, 62-511 Kramsk, Chopina 12 |
| 8.6. Numer telefonu | 063 247 00 04 |
| 8.7. Numer faksu | 063 247 03 11 |
| 8.8. Adres poczty elektronicznej | gmina.kramsk@kramsk.pl |
| 8.9. Adres strony internetowej | www.kramsk.pl |
| 9. Osoba reprezentująca ubiegającego się o dofinansowanie projektu |
| 9.1. Imię i nazwisko | Józef Karmowski |
| 9.2. Stanowisko | Wójt Gminy Kramsk |
| 9.3. Numer telefonu | 063 247 00 04, kom. 0601 783 954 |
| 9.4. Numer faksu | 063 247 03 11 |
| 9.5. Adres poczty elektronicznej | gmina.kramsk@kramsk.pl |
| 10. Pełnomocnik ubiegającego się o dofinansowanie projektu |
| 10.1. Imię i nazwisko | ---------------------------------------------------- |
| 10.2. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) | ---------------------------------------------------- |
| 10.3. Stanowisko | --------------------------------------------------- |
| 10.4. Numer telefonu | ---------------------------------------------------- |
| 10.5. Numer faksu | ---------------------------------------------------- |
| 10.6. Adres poczty elektronicznej | ---------------------------------------------------- |

| 11. Dane osoby uprawnionej do kontaktu |
| --- |
| 11.1. Imię i nazwisko | Anna Tomalak |
| 11.2. Stanowisko | Inspektor ds. informacji europejskiej |
| 11.3. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) | wielkopolskie, koniński, Kramsk, 62-511 Kramsk, ul. Rynek 11 |
| 11.4. Numer telefonu | 063 247 00 04; 63 247 03 09 |
| 11.5. Numer faksu | 063 247 03 11 |
| 11.6. Adres poczty elektronicznej | gmina.kramsk@kramsk.pl; gciekramsk@wp.pl |

III. Opis obszaru, na którym projekt będzie realizowany

| 12. Charakterystyka obszaru 12. Lokalizacja projektu |
| --- |
| 12.1. Projekt realizowany na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) |  |
| 12.2. Rodzaj ONW (jeżeli w pkt 12.1. zaznaczono kwadrat wyboru) |  |
| 12.2.1. Obszar górski |  |
| 12.2.2. Obszar ze specyficznymi utrudnieniami |  |
| 12.2.3. Obszar nizinny (I lub II strefa nizinna) |  |
| 13. Lokalizacja projektu |
| 13.1. Województwo | wielkopolskie |
| 13.2. Powiat | koniński |
| 13.3. Gmina | Kramsk |
| 13.4. Miejscowość | Milin (W) |
| 13.5. Kod pocztowy | 62-511 Kramsk |
| 14. Typ gminy |
| 14.1. Gmina wiejska |  |
| 14.2. Gmina miejsko – wiejska |  |
| 15. Liczba mieszkańców | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |

| 15.1. Liczba mieszkańców w miejscowości, w której będzie realizowany projekt | 1. Milin | 126 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.------------ | -------- |
|  | 3.------------ | -------- |
|  | … |  |

| 16. Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca |
| --- |
| 16.1. Kwota dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca (w zł) | 350,89 |
| 17. Sytuacja w zakresie bezrobocia |
| 17.1. Gmina zagrożona bezrobociem strukturalnym | TAK | NIE |
| 17.2. Bezrobocie w powiecie, w którym jest planowane przedsięwzięcie, jest wyższe od średniej w województwie (%) | od 01.01.2005 do 31.08.2004 | % |
|  | 1. styczeń 2005 | 11,4 |
|  | 2 grudzień 2004 | 11,0 |
|  | 3. listopad 2004 | 10,8 |
|  | 4. październik 2004 | 10,1 |
|  | 5. wrzesień 2004 | 10,0 |
|  | 6. sierpień 2004 | 9,9 |

| 18. Kryteria atrakcyjności kulturowej i przyrodniczej |  |
| --- | --- |
| 18.1. Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków | 1. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KRAMSKU |  |
|  | 2. Dom rocz. 1900 nr 5 wł. Tomasik Stanisław |  |
|  | 3. Stodoła rocz. 1891 Słotwiński Kazimierz w Lichnowie |  |
| 18.2. Część terenu gminy stanowi: |  |
| 18.2.1. park narodowy wraz z otuliną | TAK | NIE |
| 18.2.2. park krajobrazowy (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona) | TAK | NIE |
| 19. Kryterium regionalne | SPEŁNIONE | NIESPEŁNIONE |
| 20. Plan rozwoju miejscowości lub opis planowanych do realizacji zadań został przyjęty przez zebranie wiejskie lub radę dzielnicy, lub radę osiedla, lub radę miasta* | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |  |
| 21. Plan rozwoju miejscowości lub opis planowanych do realizacji zadań został zatwierdzony przez radę gminy | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |  |
| 22. Projekt jest zgodny ze strategią rozwoju gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | TAK | NIE |  |

IV. Opis projektu

| 23. Zakres projektu |
| --- |
| Adaptacja obiektu na OSP na świetlicę obejmuje: przebudowę górnej części kondygnacji obiektu i zagospodarowanie jej na stanowiska komputerowe, przebudowę i wyposażenie zaplecza kuchennego oraz zaadoptowanie sali tak aby mogła spełniać cele rekreacyjne i szkoleniowe (zakup i montaż zestawu nagłośniającego, multimediów, wyposażenia meblowego) – załącznik: szacunkowy kosztorys na wyposażenie obiektu. Wyposażenie sali zostanie zakupione po realizacji niniejszego projektu i w całości sfinansowane ze środków własnych gminy. Działalność społeczna prowadzona w świetlicy przez miejscową ludność – non-profit. Roboty budowlano remontowe obejmują: roboty rozbiórkowe części dachowej oraz części wewnętrznej budynku, generalny remont dachu, roboty tynkarskie oraz murarskie oraz ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie wewnętrzne obiektu, termorenowację ścian zewnętrznych budynku - załącznik: kosztorys inwestorski. W obiekcie zostanie również wymieniona instalacja elektryczna wraz z osprzętem, wykonana instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna i centralnego ogrzewania – załącznik: kosztorys inwestorski. |
| 24. Zgodność projektu z celami Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” | Cel główny | Cele dodatkowe |
| 24.1. Podniesienie standardu życia i pracy na wsi |  |  |
| 24.2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej |  |  |
| 24.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej |  |  |
| 24.4. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych |  |  |
| 24.5. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego |  |  |
| 25. Klasyfikacja projektu według kategorii projektów |
| 25.1. Odnowa wsi |  |
| 25.2. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego |  |

*W przypadku gdy w danej miejscowości nie została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla.

| 26. Harmonogram realizacji projektu |
| --- |
| Zakres zadań planowanych do wykonania w ramach etapu | Planowany termin rozpoczęcia zadania (miesiąc/rok) | Planowany termin zakończenia zadania (miesiąc/rok) | Planowany termin złożenia wniosku o płatność (miesiąc/rok) | Koszty projektu (w zł) | Koszty kwalifikowalne (w zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Etap I 2005 |
| 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty dekarskie- część I | 11/ 2005 11/ 2005 | 12/ 2005 12/ 2005 | 01/2006 01/ 2006 | 3.766,90 1.233 | 3.766 1.233 |
| Suma kosztów etapu I | 4.999,90 | 4.999 |
| Etap II 2006 |
| 1. roboty dekarskie 2. roboty murarskie 3. podłoża i posadzki 4. roboty elektryczne | 04/ 2006 05/ 2006 06/2006 07/2006 | 04/ 2006 07/2006 07/2006 07/ 2006 | 08/ 2006 08/2006 08/2006 08/2006 | 26.812,20 16.736,92 3.569,12 7.000,00 | 26.812 16.736 3.569 7.000 |
| Suma kosztów etapu II | 54.117,24 | 54.116 |
| Etap III 2007 |
| 1. roboty murarskie 2. posadzki i podłoża 3. stolarka okienna i drzwiowa 4. malowanie wewnętrzne 5. termorenowacja 6. instalacja elektryczna 7. instalacja wo-kan, c.o. | 04/ 2007 04 /2007 05/2007 06/2007 06/ 2007 07 / 2007 07 / 2007 | 04/2007 05/2007 06/2007 06/2007 06/ 2007 07 /2007 08 /2007 | 08/2007 08/2007 08/2007 08/2007 08 / 2007 08/2007 08/2007 | 7.000,00 20.178,48 36.514,04 5.214,21 68.898,87 6.654,33 35.539,70 | 7.000 20.178 36.514 5.214 68.898 6.654 35.539 |
| Suma kosztów etapu III | 179.999,63 | 179.997 |
| Suma kosztów etapów | 239.116,77 | 239.112 |

| 27. Harmonogram finansowy (w zł) |
| --- |
| Kategoria kosztów | Koszty projektu | Koszty kwalifikowalne Ogółem | Koszty kwalifikowalne w |
|  |  |  | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27.1. Budowa, adaptacja lub remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne | 239.116,77 | 239.112 | 4.999 | 54.116 | 179.999 |
| 27.2. Infrastruktura rekreacyjna, sportowa oraz turystyczna, w tym systemy informacji wizualnej | ----------------- | ---------------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
| 27.3. Kształtowanie i zagospodarowanie centrów wsi, urządzanie terenów zielonych i wypoczynkowych oraz zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych | ------------------ | ---------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------ |
| 27.4. Wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych budynków i budowli publicznych, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie | ------------------ | -------------------- | -------------------- | ----------------- | ------------------ |
| 27.5. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów | ------------------ | ---------------------- | -------------------- | ------------------- | ----------------- |
| 27.6. Rewitalizacja lub adaptacja obiektów zabytkowych, połączona z ich remontem, użytkowanych na cele publiczne, oraz odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci | ------------------ | ----------------------- | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
| 27.7. Zakup i odnawianie nieużytkowanych obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa regionu wiejskiego i ich adaptację na cele publiczne | ------------------- | ----------------------- | --------------------- | ---------------- | ----------------- |
| 27.8. Inne koszty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.9. Koszty ogólne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. Suma | 239.116.77 | 239.112 | 4.999 | 54.116 | 179.997 |

| 28. Finansowanie projektu (w zł) |
| --- |
| 28.1. Koszty kwalifikowalne | 239.112 |
| 28.2. Wnioskowana kwota dofinansowania | Etap I – 3.999 zł Etap II – 43.292 zł Etap III– 143.997 zł Razem (Etap I + II + III) – 191.288 zł |
| 29. Źródła finansowania (w zł) |
| 29.1. Środki publiczne, w tym: |  |
| 29.1.1. EFOiGR – Sekcja Orientacji |  |  |
| 29.1.2. wkład środków własnych gminy | 47.828,77 |  |
| 29.1.3. wkład środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury | ----------------------------- |  |
| 29.2. Wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie projektu | 47.828,77 |  |

| V. Zestawienie rzeczowo – finansowe projektu |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe | Koszty kwalifikowalne projektu |
|  |  | jedn. miary | ilość, liczba | ogółem | w tym: |
|  |  |  |  |  | I etap | II etap | III etap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Koszty inwestycyjne (Ki): |
| A** |  |
| Suma A |  |  |  |  |
| B** |  |
| Suma B |  |  |  | --------------------------- |
| C** |  |
| Suma H |  |  |  |  |
| Suma kosztów inwestycyjnych (Ki) |  |  |  |  |
| II |  |
| 1 | ------------------------------------- | ------------- | --------------- | ---------------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------- |
| 2 | -------------------------------- | ------------ | -------------- | -------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| … | -------------------------------- | -------------- | ---------------- | -------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Suma kosztów ogólnych (Ko) | ---------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------ | -------------------------------- |
| III | Suma kosztów kwalifikowalnych projektu (Ki + Ko) |  |  |  |  |
| ** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach projektu. ***Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania. |

VI. Planowane wpływy i koszty eksploatacyjne po zrealizowaniu projektu (w cenach stałych)

| Pozycja | Lata |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wielkość produkcji sprzedanej (ilość jednostek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Stawka jednostkowa za usługę (złotych/jednostkę) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Przychody z działalności [1x2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materiały | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4. Energia | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5. Usługi zewnętrzne | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6. Wynagrodzenia | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 7. Narzuty na wynagrodzenia | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8. Amortyzacja |  | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 9. Inne koszty operacyjne (bez uwzględnienia kosztów finansowych) | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| B. Koszty operacyjne (3+4+5+6+7+8+9) | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| C. Generowany dochód [A-B] | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| D. Inwestycje w środkach trwałych | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| E. Inwestycje w środkach obrotowych | ----------------- |  |  |  |  |  |
| F. Razem nakłady inwestycyjne [D+E] | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| Uwaga: rok „0” jest rokiem zakończenia inwestycji. |  |

VII. Informacja o załącznikach

| Lp. | Nazwa załącznika | Liczba załączników |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia lokalnego planu rozwoju | 1 |
| 2. | Plan rozwoju miejscowości | 1 |
| 3. | Uchwała rady gminy w sprawie zatwierdzenia lokalnego planu rozwoju | 1 |
| 4. | Uchwała budżetowa z określeniem środków finansowych na sfinansowanie kosztów realizacji projektu | 1 |
| 5. | Aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych | 1 |
| 6. | Dokument zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzony przez ten organ | 1 |
| 7. | Kosztorys inwestorski | 1 |
| 8. | Oświadczenie wójta liczbie ludności zamieszkałej w miejscowości, w której realizowany będzie projekt według stanu na dzień 31.12.2003r. | 1 |
| 9. | Oświadczenie wójta o zgodności projektu z lokalną strategia gminy | 1 |
| 10. | Aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług | 1 |
| 11. | Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie figurowaniu gminy w Kompleksowym Systemie Informacyjnym ZUS | 1 |
| 12. | Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | 1 |
| 13. | Dokument potwierdzający zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu – umowa nieodpłatnego przekazania wnioskodawcy nieruchomości, na której realizowany będzie projekt | 1 |
| 14. | Aktualne zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków o obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków | 1 |
| 15. | Oświadczenie wójta o zobowiązaniu do złożenia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej po uruchomieniu generatora wniosków | 1 |
| 16. | Zaświadczenie wydane przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych w miejscowości, w której realizowany będzie projekt | 1 |
| 17. | Oświadczenie wójta o liczbie ludności zamieszkałej w miejscowości, w której realizowany będzie projekt według stanu na dzień 31.12.2004r. | 1 |
| 18. | Aktualne zaświadczenie wydane przez Główny Urząd Statystyczny o nadaniu gminie numeru identyfikacyjnego REGON | 1 |
| 19. | Aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające nadanie gminie Numeru Identyfikacji Podatkowej | 1 |
| 20. | Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005. | 1 |
| 21. | Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2005. | 1 |
| 22. | Zaświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowany będzie projekt | 1 |

VIII. Oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie projektu

1. Wnioskuję o udzielenie dofinansowania projektu w wysokośc zł,
(słownie  sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych ).

2. Oświadczam, że na wyżej wymieniony projekt nie uzyskałem i nie będę ubiegał się o dofinansowanie lub pomoc finansową z innych środków publicznych (nie dotyczy współfinansowania z krajowych środków publicznych, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury).

3. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

4. Oświadczam, że posiadam środki finansowe na realizację planowanego projektu.

5. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli na miejscu (wizytacji terenowej) i kontroli dokumentów.

| Kramsk 2005-05-04 …………………………………….. (miejscowość i data) | ………..…………………………………………… (podpis) |
| --- | --- |